N á v r h

na  2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom

na rok 2017

Dôvodová správa:

Mestská  časť  Košice - Nad  jazerom  predkladá návrh na 2. zmenu programového rozpočtu

na rok 2017   z týchto dôvodov:

1.  PRIJATIE  KAPITÁLOVÉHO  TRANSFERU  OD  MESTA  KOŠICE

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 18. 9. 2017 uznesením č. 883  - 2. zmenu

programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017. Týmto uznesením boli pre Mestskú časť

Košice - Nad jazerom schválené účelové finančné prostriedky  vo výške 50 000 € na rozvojové

projekty /kapitálové výdavky/. Navrhujeme, aby uvedené finančné prostriedky boli použité

na čiastočné prefinancovanie už skôr schválených investičných  projektov, a to: Verejné osvetlenie

- Hrádza - lesopark v sume 30 000 € a Výmenu schodiska a rampy obchodného centra Branisko

- objekt - A. Zároveň dôjde k úspore na čerpaní zdrojov z fondu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja v sume 50 000 €.

Zmeny rozpočtu:

Kapitálové príjmy: - položka 322005 - Transfer z rozpočtu verejnej správy - Z rozpočtu mesta

Košice - Verejné osvetlenie - Hrádza - lesopark -  plus 30 000 €

- položka 322005 - Transfer z rozpočtu verejnej správy - Z rozpočtu mesta

Košice - Výmena schodiska a rampy obchodného centra Branisko - objekt A  -  plus 20 000 €,

t. j. celkovo 50 000 €.

Príjmové finančné operácie: - položka 454 - Príjmové finančné operácie - Prevod z fondu

Hospodárskeho a sociálneho rozvoja na - Verejné osvetlenie - Hrádza - lesopark -

mínus 30 000 €

- položka 454 - Príjmové finančné operácie - Prevod z fondu

Hospodárskeho a sociálneho rozvoja - Výmena schodiska a rampy obchodného centra Branisko

- objekt A  - mínus 20 000 €,

t. j. celkovo 50 000 €.

2.  PRESUN PROJEKTU - VÝSTAVBA  UZAMYKATEĽNÝCH  KONTAJNEROVÍSK

DO ROKU  2018

V roku 2017 mestská časť plánovala  vybudovať  tri uzamykateľné kontajneroviská v lokalitách  Ždiarska - 2 krát, Meteorová. Navrhujeme, aby projekt v objeme  27 900 €  nebol v roku 2017 realizovaný a bol  presunutý do rozpočtu roku 2018 z dôvodu: Inžinierska činnosť a proces povolenia stavby boli ukončené v mesiaci november 2017, pričom ani po dvoch opakovaniach procesu verejného obstarávania, v ktorých bolo oslovených niekoľko desiatok spoločností sa nepodarilo dosiahnuť uzavretie zmluvného vzťahu. Bola doručená len jedna ponuka, ktorá nespĺňala  podmienky súťaže. Keďže proces výroby a výstavby si vyžaduje realizačný čas v trvaní približne 30 a viac dní a poveternostné podmienky v mesiaci december neumožňujú plynulý výkon stavebných prác, mestská časť navrhuje presunúť investičný zámer  na jar 2018 a neopakovať v mesiaci december 2017 proces verejného obstarávania. S dôrazom na kvalitu dodaných prác a efektívnosť procesu výstavby, považujeme  návrh presunúť uvedený investičný projekt do roku 2018 za najvhodnejšie riešenie. Zároveň v roku 2017 dôjde k úspore vo fonde rozvoja bývania

vo výške 27 900 €.

Zmeny rozpočtu:

Kapitálové výdavky: Program 4  - Odpadové hospodárstvo, podprogram 2 -  Kontajneroviská,

prvok 4 -  Výstavba kontajnerovísk, položka 717 - mínus 27 900 €

Príjmové finančné operácie: - položka 454 - Príjmové finančné operácie - Prevod z fondu

Rozvoja bývania  na - Výstavba uzamykateľných kontajnerovísk - mínus 27 900 €.

REKAPITULÁCIA:

Realizáciou uvedených navrhovaných zmien dôjde k úprave rozpočtu na rok 2017 takto:

Bežné príjmy: nezmenené, t. j. 1 228 540 €

Bežné výdavky: nezmenené, t. j.  1 197 199 €

Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený, t. j.  plus  31 341 €

Kapitálové príjmy: plus 50 000 €, t. j. 121 600 €

Kapitálové výdavky: mínus 27 900 €, t. j. 192 900 €

Schodok z kapitálového rozpočtu: mínus  77 900 €, t. j. celkom mínus 71 300 €

Príjmové finančné operácie - prevod z peňažných fondov: mínus 77 900 €, t. j. prevod

z peňažných fondov počas roka 2017 spolu:  117 857 €

Vypracovala: Ing. Marta Majtanová

V Košiciach dňa 27. 11. 2017